Product Backlog

Additions au cahier des charges

P_Create
En tant qu'utilisateur,
je peux créer un jeu en renseignant son éditeur, son code barre et son prix. (5h)

P_ Tag
En tant qu'utilisateur,
je peux attribuer des tags à un jeu
afin de mieux conseiller un client. (0)

P_ Search (3h)
En tant qu'utilisateur,
je peux chercher un jeu rapidement
pour voir et modifier le stock et les prix des différentes versions.

A_Menu (4h)
En tant qu'acheteur,
je peux acheter des jeux, connus ou non du logiciel, sans avoir à changer de menu.

A_Command (4h)
En tant qu'acheteur,
je peux visualiser et gérer les commandes en cours et les gérer.

T_Cancel (1h)
En tant que vendeur ou qu'acheteur,
je peux annuler tout ou une partie d'une transaction en cours.

T_Suspend (3h)
En tant que vendeur ou qu'acheteur,
je peux suspendre une transaction en cours
pour la reprendre ultérieurement.

CF_Manage (5h)
En tant qu'utilisateur,
je peux enregistrer ou modifier un client/fournisseur.

V_Hist (3h)
En tant que vendeur,
je peux consulter l'historique des transactions d'un client.

V_Reduc (1h)
En tant que vendeur,
je peux arbitrairement appliquer une réduction sur l'ensemble de la facture.

OPTIONEL (brouillon)

V_Promo
En tant que vendeur,
je peux choisir de mettre un jeu en promotion et décider son prix.

Sprints

Sprint 1 (8h)
P_Create
P_Tag
P_Search

Pour P_ Tag et P_ Create (5h)
A. Entité/Relation (1h) - Adrien
B. requêtes MySQL (1h) - Adrien
C. UML classes (1h) - Julian, An
D. UML messages (interfaces MCV) (2h) - Stéphane
E. Code Modèle (3h) - ?
F. Code Vue (3h) - ?
G. Code Contrôleur (3h) - ?
A → B ; B → E ; C → G ; D → E, F, G ; E, F, G → fin

Pour P_ Search (3h)
A. UML messages (interfaces MCV) (2h)
B. requêtes MySQL (1h)
C. Code Modèle (1h)
D. Code Vue (2h)
E. Code Contrôleur (1h)

Sprint 2